**ПЛАН**

**Работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ул. Геодезическая, 42**

**На 2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Срок исполнения** | **Результат исполнения** |
| **1** | **Подготовка дома к отопительному сезону, в том числе:** |  |  |
| **2** | **Промывка (прочистка) водоподогревателя (бойлера)** | **До 15.09.2014** |  |
| **3** | **Опресовка системы отопления** | **До 15.09.2014** |  |
| **4** | **Подготовка узла учета тепловой энергии** | **До 15.09.2014** |  |
| **5** | **Промывка грязевиков** | **До 01.07.2014** |  |
| **6** | **Косметический ремонт 1-го подъезда** | **Август 2014** |  |
| **7** | **Благоустройство детской площадки** | **Июль-август 2014** |  |
| **8** | **Заделка межпанельных швов (Согласно заявок)** | **До 01.09.2014** |  |